# 로더 암 Current Ramp Calibration 프로그램 — 프로젝트 기획서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 리포 | data09-09 |
| 제출자 | 이영우 |
| 직무·소속 | 휠로더 시험 담당 (데이터 취득, 파라미터 튜닝 및 데이터 분석, 성능 개발) |
| 과정 | 현장 데이터 디지털화 전문가과정 1차수 |
| 작성일 | 2026-09-28 |
| 문서 상태 | 초안 v0.1 — 수강생 제출 자료 기반 |

이 기획서는 패들릿 게시물 본문만으로 작성했습니다. 첨부 docx(01_______Current_Ramp_Calibration_________.docx)는 DRM 암호화 파일(파일 머리글 HHIDRMC)이라 열 수 없었습니다. 첨부 내용이 반영되지 않았으므로 10절의 확인 사항을 먼저 풀어야 합니다.

## 1. 추진 배경과 현안

제출자가 적은 현안은 두 가지입니다.

감성 기준의 불일치 — 파라미터 튜닝 시 장비마다 시험자별로 느끼는 감성(작업장치/조향의 속도, 충격, 응답성 등의 프로파일)이 달라, 같은 시리즈인데도 모델별로 일관된 컨셉을 유지하기 어렵습니다.

반복 입력의 비효율 — 파라미터 값을 일일이 입력하고 작동해 보는 방식을 반복해야 해서 업무 효율이 떨어집니다.

즉, "좋은 느낌"의 기준이 사람마다 달라 모델 간 일관성이 흔들리고, 그 기준을 맞추는 과정이 시행착오 반복이라는 문제입니다. 제출자는 이를 베테랑(기준) 시험인원의 감성 기준을 데이터로 고정해 풀고자 합니다.

## 2. 목표

### 최종 목표

베테랑 운전자 감성 기준을 기반으로 암 위치/조작방향 별 충격·응답성을 자동 판정하고, 구간별 current ramp 파라미터를 시각적으로 조정·추천할 수 있는 오프라인 Calibration 프로그램을 만듭니다. (제출자 기대산출물 그대로)

### 1차 개발 목표

기준 시험인원과 타 시험인원의 로깅 CSV를 불러와 같은 구간(암 위치·조작방향)끼리 겹쳐 비교합니다.

구간별로 충격·응답성 지표를 계산하고, 기준 시험인원 데이터에서 얻은 허용 범위와 비교해 허용/경계/초과로 자동 판정합니다.

판정 결과를 구간×지표 표와 그래프로 보여 주고 결과를 파일로 내보냅니다.

파라미터 추천(역산)은 1단계에서 하지 않고, 라벨 데이터 구조를 확인한 뒤 2단계에서 합니다.

## 3. 보유 데이터

| 데이터 | 형태 | 규모·주기 | 비고(민감도 등) |
| --- | --- | --- | --- |
| 기준 시험인원 로깅데이터 | CSV | 미확인 | 베테랑 운전자의 시험 로그. 채널(신호) 이름·샘플링 주기 미확인 |
| 타 시험인원 로깅데이터 | CSV | 미확인 | 비교 대상 로그. 기준 로그와 같은 채널 구성인지 미확인 |
| 허용감성 점수 라벨 파라미터 | 형태 미확인 (가정: 표 형식) | 미확인 | 기준 시험인원이 파라미터 조합별로 매긴 허용감성 점수. 점수 척도·파라미터 항목 미확인 |
| 첨부 docx | DRM 암호화 | — | 열람 불가. 내용 확인 필요 |

장비 제어 파라미터와 시험 로그는 개발 기밀로 다뤄야 합니다(가정). 그래서 "오프라인" 프로그램이라는 제출자 요구가 중요합니다.

## 4. 해결 방안 개요

[흐름도 — GitHub 화면의 기획서.md 에서 그림으로 보입니다]

flowchart LR
  A[로깅 CSV<br/>기준·타 시험인원] --> B[정리<br/>채널 지정·단위·시간축 정렬]
  B --> C[구간 분할<br/>암 위치 × 조작방향]
  C --> D[지표 계산<br/>충격 · 응답성 · 속도]
  L[허용감성 점수 라벨] --> E[기준 허용 범위]
  D --> F[자동 판정<br/>허용 · 경계 · 초과]
  E --> F
  F --> G[구간별 결과 화면·보고서]
  F --> H[2단계: current ramp 파라미터<br/>조정 시뮬레이션·추천]
  L --> H

수집: 이미 취득 중인 시험 로그 CSV를 그대로 씁니다. 새로 계측할 것은 없습니다.

정리: CSV마다 어느 열이 시간·암 위치·조작 입력(레버/조이스틱)·밸브 전류·실린더 압력·속도인지 지정합니다(실제 채널명은 확인 필요).

분석: 암 위치 구간과 조작방향(올림/내림 등, 가정)별로 잘라 충격·응답성 지표를 계산합니다.

판정: 기준 시험인원 데이터와 허용감성 점수에서 "허용 범위"를 만들고 비교합니다.

추천(2단계): 라벨 데이터(파라미터 → 점수)의 관계를 학습해 구간별 ramp 값을 제안합니다.

## 5. 주요 기능

| 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 로그 CSV 불러오기 | 여러 CSV를 드래그해 올리고, 파일마다 시험인원(기준/타)·장비 모델 태그 지정 | MVP |
| 채널 매핑 | 시간·암 위치·조작 입력·밸브 전류 등 열을 사용자가 지정, 매핑을 저장해 재사용 | MVP |
| 구간 분할 | 암 위치 구간 경계와 조작방향 기준을 설정해 동작 구간 자동 분리 | MVP |
| 지표 계산 | 구간별 충격(가정: 가속도·압력 피크, 변화율 최대값), 응답성(가정: 입력 시작 → 동작 시작 지연, 목표 도달 시간), 속도 | MVP |
| 겹쳐 보기 그래프 | 같은 구간의 기준 vs 타 시험인원 시계열을 한 그래프에 겹쳐 표시 | MVP |
| 자동 판정표 | 구간 × 지표 표에 허용/경계/초과 색 표시, 기준 대비 편차 | MVP |
| 결과 내보내기 | 판정표 CSV/Excel, 그래프 이미지 | MVP |
| 허용 범위 편집 | 판정 경계값을 화면에서 조정(베테랑 감성 기준 값 고정용) | MVP |
| 파라미터 조정 시뮬레이션 | 구간별 current ramp(가정: 전류 상승/하강 기울기·시간) 곡선을 드래그로 조정해 보기 | 확장 |
| 파라미터 추천 | 허용감성 점수 라벨로 파라미터 → 점수 관계를 학습해 구간별 추천값 제시 | 확장 |
| 모델 간 컨셉 일관성 비교 | 같은 시리즈 여러 모델의 지표 분포를 나란히 비교 | 확장 |
| 튜닝 노하우 질의 | 시험 기준·튜닝 요령 문서를 RAG로 질의 (과정 DAY4) | 확장 |

## 6. 기대 산출물

오프라인에서 도는 로그 비교·자동 판정 도구 (1차)

구간 정의(암 위치 × 조작방향)와 충격·응답성 지표 정의서 — 베테랑 감성 기준을 숫자로 옮긴 문서

모델별 판정 보고서(판정표 + 겹쳐 보기 그래프)

(2단계) 구간별 current ramp 조정·추천 화면

## 7. 기술 구성

| 과정 도구 | 적용 |
| --- | --- |
| DAY1 암묵지 자산화 | 베테랑이 "좋다/나쁘다"를 느끼는 순간을 구간·지표로 쪼개 기록 — 이 과제의 핵심 |
| DAY2 코랩(Python) | 로그 CSV 정리, 지표 계산식 검증, 허용감성 점수와 지표의 관계 확인 |
| DAY3 멀티모달 | (선택) 시험 중 음성 메모를 텍스트화해 로그 구간에 연결 |
| DAY4 RAG | (확장) 튜닝 기준·이력 문서 질의 |
| DAY5 Make | 해당 적음 — 오프라인 요구와 맞지 않음 |
| 생성형 AI | 판정 결과를 튜닝 메모 문장으로 요약(선택) |

개발 형태 (가정)

설치 없이 브라우저에서 도는 단일 HTML 도구로 만듭니다. 파일은 브라우저 안에서만 읽고 네트워크로 보내지 않으므로 "오프라인" 요구를 충족합니다. 인터넷이 끊긴 PC에서도 파일 하나를 열면 동작하도록 라이브러리를 파일 안에 포함합니다.

로그가 매우 크면(수십만 행 이상, 가정) 브라우저가 느려질 수 있습니다. 그때는 같은 계산 로직을 Python 스크립트(코랩 또는 로컬)로 제공합니다.

추천 모델(2단계)은 라벨 데이터 규모에 따라 단순 회귀·최근접 사례 검색부터 시작합니다(가정).

## 8. 개발 단계

### 1단계 — 지금 바로 개발 가능한 부분

샘플 로그가 아직 없으므로, 채널 이름에 기대지 않는 범용 구조로 먼저 만듭니다.

CSV 불러오기 + 채널 매핑 화면 (열 이름을 사용자가 고름)

시간축 정렬과 구간 분할(암 위치 경계값·조작방향 기준을 입력받음)

충격·응답성·속도 지표 계산 — 계산식은 설정으로 바꿀 수 있게 둡니다

기준 vs 타 시험인원 겹쳐 보기 그래프

허용 범위 입력 → 구간 × 지표 자동 판정표 → CSV/Excel 내보내기

시연은 합성한 가상 로그(가정)로 하고, 실제 로그를 받으면 지표 정의를 맞춥니다.

### 2단계

실제 로그와 허용감성 점수 라벨로 지표 정의·허용 범위를 확정합니다(제출자와 함께 검증).

라벨 데이터로 파라미터 → 감성 점수 관계를 학습해 구간별 current ramp 추천값을 냅니다.

ramp 곡선을 화면에서 조정해 보는 시각 도구를 붙입니다.

### 3단계

같은 시리즈 여러 모델의 지표를 한 화면에서 비교해 모델 간 컨셉 일관성을 관리합니다.

튜닝 이력(파라미터 → 결과 → 점수)을 쌓아 추천 품질을 높이고, 튜닝 요령 문서를 RAG로 묶습니다.

## 9. 기대 효과

시험자마다 다르던 감성 판단을 베테랑 기준의 숫자로 맞춰, 같은 시리즈 모델 간 튜닝 컨셉을 일관되게 유지합니다.

파라미터를 입력하고 작동해 보는 반복을, 로그 비교와 추천값으로 줄여 튜닝 업무 효율을 높입니다.

베테랑의 감성 기준이 개인 경험에서 조직의 자산(지표 정의서·허용 범위)으로 남습니다.

제출 자료에 정량 목표 수치는 없습니다.

## 10. 확인 필요 사항

첨부 docx가 DRM 암호화되어 열리지 않았습니다. 보안 해제본 또는 본문을 PDF/텍스트로 다시 받을 수 있는지 확인이 필요합니다. (사내 반출 규정상 불가하면 핵심 내용만 요약해 주셔도 됩니다.)

로깅 CSV 샘플 1~2건(기준 시험인원 1건, 타 시험인원 1건) — 민감하면 채널 이름과 단위, 몇 줄만이라도.

로그 채널 구성: 시간, 암 위치(각도/실린더 변위?), 조작 입력, 밸브 전류, 압력, 가속도 중 무엇이 기록됩니까? 샘플링 주기는?

"충격"과 "응답성"을 현재 어떤 값으로 판단하십니까? (예: 정지 시 압력 피크, 입력 후 동작까지 지연) — 지표 정의의 출발점입니다.

암 위치 구간은 몇 개로 나눕니까? 조작방향은 올림/내림 외에 더 있습니까(틸트 등)?

"허용감성 점수가 라벨링된 파라미터"의 형식 — 점수 척도(예: 1~5점?), 한 행에 어떤 파라미터가 들어 있는지, 몇 건인지.

current ramp 파라미터의 구조 — 구간별 상승/하강 시간·기울기 등 항목과 값 범위.

조향도 같은 방식으로 다룰 계획입니까, 1차는 로더 암만입니까?

"오프라인"의 뜻 — 인터넷 없는 PC에서 동작해야 하는지, 장비 컨트롤러와 연결되지 않는 분석 전용이라는 뜻인지.

## 부록. 제출 원문 요약

| 출처 | 파일/게시물 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 패들릿 게시물 1 (2026-09-18 04:41) | 「로더 암 current ramp calibration 프로그램」 | 직무·현안 2건·보유데이터(CSV 로깅데이터, 허용감성 점수 라벨 파라미터)·기대산출물 |
| 첨부 01 | att/01_______Current_Ramp_Calibration_________.docx | 열람 불가 — DRM 암호화(머리글 `HHIDRMC`). 텍스트 추출 실패(.docx.txt에 "Package not found" 오류만 기록) |